Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów na lata 2013-2032”

W ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Sulechów na lata 2013-2032” w roku 2018 przeprowadzono działania zmierzające do usunięcia kolejnych ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów.

W zakresie powyższym, podobnie jak w latach minionych skorzystano 
z dofinansowania jakiego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W dniu 28 maja 2018 r. wszczęto procedurę związaną z prowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów”.

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę ww. zamówienia tj. firmę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 
48 m. 8, która dokonała:

- demontażu i unieszkodliwienia pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest – 58,563 Mg (3485,90 m2)

- unieszkodliwienia już zdemontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest – 92,141 Mg (5484,60 m2).

Azbest został zabrany łącznie z 21 nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne wnioski o udzielenie dofinansowania.

Ostateczna wartość wykonanych usług zamknęła się kwotą 60.142,79 zł.

Na podstawie przyjętego dofinansowania Gmina otrzymała 100% zwrot poniesionych kosztów, a rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 10.09.2018 r.

Zgodnie ze zaktualizowaną inwentaryzacją na obszarze Gminy Sulechów pozostaje

- 20.055,92 m2 azbestu stanowiącego pokrycia dachowe,

- 312 m2 azbestu w postaci płyt dachowych zdemontowanych i złożonych na nieruchomościach, których unieszkodliwienie winno nastąpić do roku 2032.

Począwszy od roku 2013 zdemontowano na terenie Gminy Sulechów 582,275 Mg azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

W poszczególnych latach ilość usuniętego azbestu oraz wyrobów zawierających azbest przedstawiała się następująco:

- rok 2013 – 88,104 Mg

- rok 2014 – 152,90 Mg

- rok 2015 – 67,57 Mg

- rok 2016 – 26,82 Mg

- rok 2017 – 95,88 Mg

- rok 2018 – 150,704 Mg

Podstawowym celem realizacji Programu jest usunięcie z obszaru Gminy Sulechów stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i tym samym wyeliminowanie negatywnych skutków oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko naturalne.

Terminem osiągnięcia ww. celu jest rok 2032. Biorąc pod uwagę ilość pozostającego do usunięcia azbestu 354 Mg (na 143 nieruchomościach) i średnioroczną ilość jaka jest usuwana – 97 Mg (z ok. 25 nieruchomości) należy stwierdzić, że termin osiągnięcia celu nie jest zagrożony.